| Datum | 11-03-2025 | Tijd: | 13:15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster: | Enrico |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Currency systeem toegevoegd. | Functie om te kiezen hoeveel geld je wilt inzetten | De code goed neerzetten dat je kan kiezen hoeveel geld je wilt inzetten. |
| Jan | Blackjack game begonnen met maken | Een basis app maken en random sign generator | Op dit moment geen problemen |
| Damian | Roulette interface en getal randomizer begonnen te maken | De roulette interface en getal randomizer afmaken | Op dit moment geen problemen |

| Datum | 14-03-2025 | Tijd: | 10:01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster: | jan |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Faluta keuze systeem gamaakt | Zorgen dat er 5 kaarten worden gedisplate voor poker | Nog geen opstakels tegengekomen |
| Jan | Basis app gamaakt zodat we naar de andere spellen kunnen gaan en de random sign generator voor slots gamaakt | Slots game afmaken | Nog geen opstakels tegengekomen |
| Damian | De interface van roulette gemaakt en randomizer af | Invoer voor roulette en de speler geld laten beheren | Nog geen opstakels tegengekomen |

| Datum | 18-03-2025 | Tijd: | 12:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster | Damian |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Kaarten gemaakt voor de poker game | Functie maken dat er 5 kaarten worden gedisplayed | Dat er niet 5 kaarten gedisplayed kunnen worden maar 3 |
| Jan | Environment slots | Verder aan slots | Tot nu toe geen problemen |
| Damian | Invoerveld voor bedrag (roulette) | Speler geld laten beheren (roulette) | Tot nu toe geen problemen |

| Datum | 21-03-2025 | Tijd: | 09:02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster | Enrico |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Functie dat er 3 kaarten in het midden komen en dat de speler 2 kaarten krijgt | Een functie maken om te kiezen of je wilt callen of folden | Exit functie toevoegen |
| Jan | Slots machines afgemaakt | Een saldo die is verbonden tussen alle games | Moet nog beginnen met de functies dus ik heb nog geen problemen |
| Damian | Speler geld laten beheren (roulette) | Ervoor zorgen dat je op de kleuren rood, zwart en groen kan inzetten. Checken of je geldt wint of verliest | Exit functie toevoegen en git pullen |

| Datum | 01-04-2025 | Tijd: | 10:15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster | Damian |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Een functie maken om te kiezen of je wilt callen of folden en een pot gemaakt | Twee AI spelers toevoegen | De winnaar bepalen |
| Jan | Een saldo die verbonden is tussen alle games | Een begin maken aan de black jack game | Ziek, dus we kunnnen het niet vragen |
| Damian | Ziek | Ervoor zorgen dat je op de kleuren rood, zwart en groen kan inzetten. Checken of je geldt wint of verliest | Momenteel geen problemen |

| Datum | 04-04-2025 | Tijd: | 09:13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrummaster | Enrico |  |  |
| Product owner: | Onno |  |  |
| Naam: | Wat heb ik gedaan: | Wat ga ik doen? | Welke obstakels/ problemen houden mij tegen? |
| Enrico | Twee AI spelers toegevoegd | Heeft geen taken meer open staan | Heeft geen taken meer open staan |
| Jan | Een begin gemaakt aan de black jack game | Verder met de black jack game | Ziek, dus we kunnen het niet vragen |
| Damian | Ervoor zorgen dat je op de kleuren rood, zwart en groen kan inzetten. Checken of je geldt wint of verliest | Heeft geen taken meer open staan | Heeft geen taken meer open staan |